重庆中鼎会计师事务所

Chongqing Zhongding Certified Public Accountants

中鼎会师专检字(2020)第028号

────────────★─────────────

北碚区2019年交通设施维护费项目

绩效评价报告

重庆市北碚区财政局：

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的部署，进一步加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用管理的科学性及使用效益，提升财政科学化、精细化管理水平，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》（渝办法〔2011〕233号）文件，本所接受重庆市北碚区财政局的委托，对重庆市公安局北碚区分局（以下简称：公安北碚分局）2019年使用财政专项资金实施交通设施维护项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

为切实贯彻落实《重庆市城市道路交通安全设施管理办法》（重庆市人民政府令第292号），强化城市道路交通安全设施维护管理，有效发挥交通安全设施功能，提升城市道路交通安全及畅通水平，公安机关交通管理部门负责市政管理城市道路配套交通安全设施的维护管理。

城市道路交通设施维护管理是公安机关管理部门的法定职责，为强化道路交通设施管理维护职能，明确职责，自2019年起，公安北碚分局负责北碚区所有城市道路交通设施的巡查维护工作（水土园区除外），重点为北碚老城区、新城区、歇马、蔡家片区等。

目前北碚区交通管理设施设备维修维护工作由公安北碚分局交巡警支队秩序大队（以下简称“交通秩序大队”）组织实施，常态化开展交通设施日常巡查，更新破损交通标志，重新施划模糊缺失交通标线，全面处置信号灯故障等，交通秩序大队委托重庆节程交通设施有限公司进行日常巡查维护管理。 2019年维护范围进行了调整，根据北碚区人民政府第71次常务会议纪要，将原有预算500万元/年城市道路交通设施设备维护经费增加到1,200万元/年。

2019年交通设施维护费主要用于交通设施巡查维护费、交通设施电费等，2019年追加的700万元预算主要用于了交通设施建设，2019年共计收到安排的城市道路交通设施设备维护预算资金1,200万元。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

1、对公安北碚分局使用财政专项资金实施交通设施维护项目进行调查，全面了解财政资金投入项目的实施状况和专项资金使用效益。

2、通过绩效评价，总结项目实施中的管理经验，发现项目管理存在的问题，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

3、2019年，公安北碚分局均较好完成了当年设定的绩效目标。

（二）绩效评价的原则

1、客观公正原则；

2、合规性原则；

3、综合绩效评价原则；

4、绩效评价与项目支出管理结合的原则；

5、定量分析与定性分析相结合的原则。

（三）绩效评价设计过程

本次绩效评价的设计过程包括以下几项工作：

1、前期准备：评价小组查阅了大量财政项目绩效评价的相关资料，并与公安北碚分局相关人员沟通探讨，充分了解项目背景、项目目标、项目内容等信息，为后续的绩效评价奠定基础。

2、设计绩效评价框架:评价小组依据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点和评价目的，在与北碚区财政局相关人员充分座谈、讨论的基础上，明确了评价原则、评价方法、评价证据及来源，设计开发出了更具体、更有针对性和操作性的评价指标体系，完成了项目绩效评价框架。

3、制定绩效评价实施方案:在完成绩效评价框架的基础上，评价小组结合评价指标所需证据及其来源的特点，设计了相应的调研清单、证据收集方案，同时对评价人员分工、日程等做了详细安排，以确保评价工作顺利实施。

（四）绩效评价指标体系

根据评价目的和原则，本所组织有丰富经验的人员开展了指标设置前期调研工作，根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》、《重庆市财政局关于财政专项资金评价工作的指导意见》等文件要求，结合项目特点，在充分征求北碚区财政局的基础上，形成本项目绩效评价指标体系，并对评分标准作出了说明。该指标体系由项目投入、项目管理、项目产出和项目效果四大类指标构成，每大类指标标准分值分别为10分、40分、35分、15分，总分为100分。绩效评价结果等级为优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）四档。

（五）绩效评价工作中的证据收集方法

在评价过程中，根据具体的评价内容和评价环节，综合采用了以下证据收集方法：

1、审阅资料。对建设项目的前期资料包括立项、实施方案等以及采购合同、款项支付凭证等进行审阅。

2、实地调研。到项目现场进行实地调研，听取有关项目负责人就整个项目的实施情况以及产生的效果等情况的汇报，了解项目的实施情况及使用情况。本次绩效评价评价人员对北碚区公安局和各基层单位进行了走访，开展了实地调研。

3、问卷调查。根据项目实际情况设计调查问卷，在各基层单位和人民群众中开展了问卷调查，并将问卷结果整理、统计、分析，获取第一手资料，以此作为绩效评价的参考依据。

（六）绩效评价基本程序

评价小组按照实施方案的安排，组织评价工作，主要经过以下过程：

1、前期准备：成立评价工作组，并对财政资金使用相关文件进行深入学习，与北碚区财政局和北碚公安分局就绩效评价工作开展讨论会，形成绩效评价方案。

2、组织实施：评价小组在收集前期资料的基础上，进一步与北碚公安分局进行面对面沟通；2020年6月,评价小组人员进入项目现场，开展实地调研，对项目资料、财务资料进行查证核对。分析相关情况，归纳进一步评价所需的信息资料。

3、分析评价:整理工作底稿，对收集的相关数据、资料、信息进行梳理、分析和甄别，根据评价指标体系，对项目进行综合评价，对评价过程中发现的问题与被评价部门进行讨论修正，形成正式评价结论。

4、编写报告:对现场调研记录进行分析汇总，撰写绩效评价报告初稿，提交北碚区财政局征求意见,根据反馈意见修改、完善绩效评价报告。

三、评价结论及分析

（一）总体结论

经本次评价，交通设施维护费项目绩效评价得分为93分，评定等级为“优”，评分汇总表如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |  |
| 项目投入（10分） | 资金投入 | 财政资金到位率 | 4 | 4 |
|  |  | 资金来源合规性 | 2 | 2 |
|  |  | 财政资金执行率 | 4 | 3 |
| 项目管理（40分） | 项目决策 | 立项必要性 | 3 | 3 |
|  |  | 项目完成的可行性 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效目标合理、目标性 | 4 | 2 |
|  | 组织管理 | 管理制度健全性 | 5 | 5 |
|  |  | 组织结构 | 5 | 5 |
|  | 财务管理 | 财务管理及采购 | 3 | 3 |
|  |  | 预算支出合理性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 成本控制 | 2 | 0 |
|  |  | 财务监控有效性 | 3 | 3 |
| 项目产出（35分） | 日常维护 | 日常维护管理有效性 | 5 | 5 |
|  | 项目建设完成进度 | 建设进度情况 | 5 | 5 |
|  | 交通堵乱点治理完成数 | 数量完成情况 | 5 | 5 |
|  | 交通设施故障及时响应 | 处置及时率 | 10 | 10 |
|  | 电子类设施前端设备平均正常运行率 | 设备运行率 | 10 | 8 |
| 项目效果（15分） | 交通事故次数增长率 | 交通事故增长情况 | 2 | 2 |
|  | 社会效益 | 对城市交通秩序的改善程度 | 3 | 3 |
|  | 可持续性影响 | 可持续性发展 | 5 | 5 |
|  | 服务对象满意度 | 受访人群满意度 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 | 93 |

（二）主要扣分事项分析

| 序号 | 分类 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目投入 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 项目管理 | 40 | 4 | 36 |
| 3 | 项目产出 | 35 | 2 | 33 |
| 4 | 项目效果 | 15 | 0 | 15 |
|  | 合计 | 100 | 7 | 93 |

1、项目投入分值10分，扣1分,得9分。扣分系2019年维护财政资金到位1,200万元，实际使用1,130.66万元，资金使用率94.22%，未达到95%，扣1分。

2、项目管理分值40分，扣4分，得36分。扣分主要系：①绩效管理扣2分，设置了绩效指标，但指标不够清晰，不够细化，未根据实际设置绩效指标，如电子类设施前端设备平均正常运行率、交通堵乱点治理完成数等。②成本控制扣2分：未建立项目成本考核机制，未对项目成本考核管理，扣2分。

3、项目产出分值35分，扣2分，得33分。扣分系电子类设施前端设备平均正常运行率未达到95%，扣2分。

4、项目效果分值15分，未扣分，得15分。

（三）主要成效

通过有计划推进交通设施示范工程建设，强化城市道路交通标志标线、信号灯交通设施精细化维护和规范化设置管理，使道路交通标志、标线、信号灯设置清晰、准确、醒目。在重点部位、重点作业面设置了明显、醒目的标志等，使人人知道损害交通安全设施的危害性。

定期维护和增设交通标线和交通防护设施，及时整改完善交通信号灯，加强治理中心城区堵点交通设施，更好的消除了事故隐患，保证了车辆交通正常通行，保障了交通秩序正常有序，消除事故隐患，保证车辆交通正常通行。

通过加强交通设施日常维护维修，排查道路安全隐患，制定整改措施、加强了日常监督管理，降低了道路交通事故增长率，改善城市交通，可产生较大可持续影响，提高了人民群众的满意度。

四、交通设施维护开支情况

公安北碚分局2019年交通设施维护费共计发生1,130.66万元，主要用于交通设施建设、巡查维护和电费等支出，具体明细详见下表：

| 序号 | 明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通设施建设 | 6,226,757.11 |
| 2 | 巡查维护费 | 3,696,569.60 |
| 3 | 电费 | 590,118.18 |
| 4 | 服务费 | 522,750.00 |
| 5 | 设计费 | 254,548.52 |
| 6 | 其他 | 15,900.00 |
| 总计 |  | 11,306,643.41 |

1、交通设施建设：主要系新建信号灯系统、高清电子警察违法抓拍系统、违停抓拍系统、固定测速系统、鸣笛抓拍系统、不礼让行人系统、单向交通组织系统、行人闯红灯人脸识别系统、彩色抗滑薄层及标志标线等，该项目经政府招标委托四川进达建筑工程有限公司实施，开工时间2019年11月7日，竣工时间2019年12月11日，已办理工程结算，结算价627.39万元，合同约定完工验收后付款100%，缴纳合同金额5%的履约保证金，结算价627.39万元与财务账列示的622.68万元差额4.72万元因预算资金不足，未在交通设施维护专项资金财务账列示。

2、巡查维护费

系通过政府招投标委托重庆节程交通设施有限公司实施维护，中标金额362.66万元，分为交通安全设施巡查维护（包干）和道路交通安全设施维护材料（据实结算）两部分，实际结算369.66万元。负责对北碚城区道路电子类交通安全设施进行巡查，对全区道路交通信号机及相关灯具、电子警察系统、测速设备、变道抓拍系统、LED可变信息情报板、变道预警等所有电子设备进行维护，建成区道路交通标志、交通标线、隔离设施、电子车速反馈器、水马等交通安全设施。

3、电费:系北碚区道路交通安全电子设施（即交通信号灯、电子警察、测速设备灯）电费。

4、服务费：系交通信号灯配时服务费，由广东振业优控科技股份有限公司实施，对北碚区辖区内重要路口（109个路口）交通信号灯路口，建立台账系统的智能化管理及信号配时优化，目前最新的年服务费约为50万元左右。

5、设计费：系委托重庆交通大学工程设计研究院有限公司开展北碚城区城市指路系统现状调查，研究编制《北碚区城市道路指路系统优化改造项目》相关设计方案，合同总金额53.58万元。合同约定提交合格成果后一次性支付，合同价53.58万元与财务账列示的25.45万元差额28.13万元因预算资金不足，未在交通设施维护专项资金财务账列示。

6、其他：主要系零星维护费。

五、其他事项

1、公安北碚分局按照市政府办公厅《关于加强道路指示牌设置管理工作的纪要》（专题会议纪要2017-32）和市公安局、市城管委、市民政局、市发改委《关于规范城市道路标志设置和地名信息使用的通知》（渝公发【2018】137号）文件精神，决定以54.48万元预算北碚区城市道路指路系统优化改造项目前期设计工作，委托第三方开展城区城市指路系统现状调查，研究编制《北碚区城市道路指路系统优化改造项目》相关设计方案，设计费用由分局先行垫付，编制完成后向区政府申请建设专项资金时统筹解决。

因指路系统设计优化与交通设施维护相关，公安北碚分局将垫付的维护费计入交通设施维护费开支中列支，若后期争取到专项资金，需及时归垫维护资金。

2、 2019年受维护范围的调整，将原有预算500万元/年城市道路交通设施设备维护经费增加到1,200万元/年，北碚区财政局委托重庆同辉会计师事务所对城市道路交通设施维护经费价格进行核查，北碚区公安局维护经费预算1,675.63万元，采购价格核查金额1,211.12万元。2019年12月31日对2020年设施设备维护经费进行公开招标，重庆节程交通设施有限公司中标，中标价1,051万元，其中包干部分71万元，据实结算部分980万元。

3、随着北碚区城市范围扩大，城区道路路网结构不断延伸，原有交通设施设备逐步老化，城市道路交通设施管理维护存在问题不断增加，需新一批道路交通设施设备，对道路交通设施进行重新规范，交通设备增加、交通设施项目的建设和维护具有必要性和合理性。

六、存在问题

1、未编制科学合理的绩效目标，绩效指标编制流于形式。

2、未建立项目成本考核、管理机制。根据年初预算计划使用，维护经费不足时再向财政申请追加经费，并未对具体维护支出成本类别情况进行分年对比分析，无法真实掌握维护专项资金当年增减变动原因，分析了解当年维护成本上升或下降趋势。

七、建议

1、强化预算绩效导向。编制项目预算时，应制定项目实施的具体方案，确定科学、合理、可量化的项目绩效目标。

2、对每年维护支出进行对比分析，根据实际情况对维护成本支出进行考核。

附件：北碚区2019年交通设施维护费项目绩效评价指标分值

重庆中鼎会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·重庆                二Ο二Ο年六月三十日