重庆市北碚区交通局

关于加强普通公路建设项目设计评审的通知

北碚交局〔2022〕83号

局属相关科室及单位：

为进一步提高我区公路建设项目设计评审质量，规范做好我区公路建设项目设计评审工作，根据《重庆市公路事务中心关于加强普通国省道建设工程设计管理的通知》（渝路中心发〔2022〕26号）相关要求，结合我区实际，现将有关事项通知如下：

一、加强项目设计审查

规建科负责组织普通公路建设项目初步设计预审、施工图设计评审工作，管养科负责组织普通公路养护项目施工图设计评审工作。

普通公路建设工程设计文件必须根据国家相关规范标准编制，文件的完整性，文件组成、内容、格式应符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》及《公路工程基本建设项目设计文件图表示例》的要求。

二、设计审查方式

（一）委托第三方机构审查

对于建安投资大于一亿元或含特大桥、长隧道以及结构复杂的桥隧项目，由主办科室按照审查资质不低于设计单位资质的原则，牵头委托第三方技术机构进行审查，按程序选取技术机构，报局长办公会审议通过后开展工作。审查机构按《重庆市普通国省道公路工程初步设计审查要点》出具审查意见，并出具加盖资质等级印章的审核报告，报区交通局审批。

（二）邀请公路行业专家进行审查

对于建安投资小于一亿元的项目，由主办科室从市、区交通局专家库中邀请路线、路基、路面、桥梁、隧道、交安机电、造价等方面专家组成专家组，以现场实地踏勘、专项论证、组织专家会等形式进行技术审查，并由专家组出具审查意见，报区交通局审批。评审专家应具备相应专业高级及以上技术职称，并有相应专业咨询或建设从业经验。

三、设计审查专家费

普通公路建设项目初步设计预审、施工图设计评审采用专家审查方式进行审查所产生的专家评审费由我局按规定承担，专家劳务报酬支付标准参照《重庆市财政局关于政府采购评审专家劳务报酬支付标准指导意见的通知》（渝财采购〔2017〕5号）执行。

特此通知。

（此页无正文）

重庆市北碚区交通局

2022年6月1日