- 北碚府办发〔2024〕22号

重庆市北碚区人民政府办公室关于

做好2024年区级重点项目实施有关工作的通知

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，各园城管委会，各在碚市属部门，区属国有重点企业，有关单位：

为深入贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，认真落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议精神，全面落实区委经济工作会议要求和区政府工作报告安排部署，加快推进2024年区级重点项目实施，持续扩大有效益的投资，经区政府同意，现就有关事项通知如下：

一、加快推进重点项目实施

2024年区级重点项目包括重点建设项目、重点前期项目。其中：重点建设项目153项，总投资约1499.59亿元，年度计划投资约230.76亿元；重点前期项目51项，总投资约558.20亿元。各项目责任单位和区政府有关部门、有关单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，以重点项目为平台对接国家和市级支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，突出抓重点、促开工、快建设、早投用，全力推进重点项目提速实施、投资放量、安全稳定，实现经济增长预期目标。

二、全方位压实工作责任

深入推进区领导联系重大项目工作机制，充分发挥全区重大项目工作领导小组统筹协调、各项目组具体推进等作用。各项目责任单位和区政府有关部门、有关单位要按照《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步完善全区重大项目推进机制的通知》（北碚府办发〔2022〕9号）有关要求，认真落实项目法人主体责任、行业主管部门牵头责任、有关单位配合责任，专班、专案、专人做好重点项目精准调度。区发展改革委要切实履行区重大项目工作领导小组办公室职能，牵头建立区级重点项目开工、在建、前期“三张清单”，健全项目全过程计划管理，强化重点项目统筹调度服务。

三、持续深化重点项目谋划储备

区政府有关部门、有关单位要认真落实《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发<北碚区重点项目策划包装及滚动储备工作方案>的通知》（北碚府办发〔2023〕90号）要求，以主动融入和服务国家重大战略、立足新时代新征程建设新重庆为核心，谋划引领性、牵引性、带动性强的重点项目，滚动编制五年储备重点项目清单。区发展改革委要加强储备项目动态管理，适时调整一批建设需求迫切的重点项目，及时启动前期研究，滚动纳入年度重点项目建设计划予以实施。

四、不断提升前期工作质量

区政府有关部门、有关单位要严格执行《重庆市人民政府办公厅关于印发〈市级重大项目前期工作管理办法〉的通知》（渝府办发〔2022〕96号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）有关要求，积极与市级相关部门衔接沟通，共同研究本行业、本部门操作细则，加强重点项目前期工作计划、质量、责任制等管理。区发展改革委要牵头建立工作台账，编制项目前期工作计划，追踪进展情况并开展调度。区政府有关部门、有关单位要建立本单位牵头项目工作台账，有序推进重点项目科学论证，按时、保质完成前期工作。区发展改革委、区财政局要牵头进一步梳理重点项目前期工作经费需求，加强统筹保障。

五、统筹加强要素保障

区政府有关部门要认真把握国家宏观政策调节力度、节奏和重点，强化政策预研储备，丰富政策工具箱，提升重点项目相关政策措施的含金量、精准度。依托区级政府投资滚动规划和年度计划，进一步健全项目库和资金池、资源要素池、资产池“一库三池”统筹匹配机制。畅通政府、金融机构、企业间的对接通道，用好信贷资金、债券资金、股权融资等多种融资渠道，吸引各类社会资本参与项目建设。深化投融资体制机制改革，推广以项目自平衡为核心的投融资模式。加强重点项目前期工作经费和建设资金的统筹保障，加大中央资金、超长期特别国债、地方政府专项债券争取力度，统筹区级财政性资金，盘活各级存量资产，提高财政资金使用效率。做好建设用地统筹保障工作，重点项目建设用地优先纳入用地计划保障范围。

六、分类做好调度服务

各项目牵头责任单位和区政府有关部门、有关单位要抓实重点项目开工、在建、前期“三张清单”，紧盯前期工作和建设实施关键节点，层层落实责任，制定时间表和任务书，开展分类调度服务。对计划新开工项目，倒排开工计划，核对开工前置审批要件，抓紧开工准备，力争早落地、早开工、早放量。对在建项目，锚定建设实施关键节点，梳理制约项目建设进度和投资放量的卡点难点问题，早发现、早协调、早解决。对前期项目，锁定主要前期工作有关审查审批节点，早对接、早介入、早审查。对重点项目推进过程中的卡点难点问题，按照项目法人、相关行业主管部门、区政府分管领导、区重大项目工作领导小组等层级依次开展调度。各项目牵头责任单位要督促项目法人指定专人负责，每月25日前向区发展改革委报送项目建设进度和投资进度。重点项目工作情况纳入全区经济社会发展实绩考核，区重大项目工作领导小组办公室适时对项目建设和有关工作进展情况进行通报。

附件：北碚区2024年重点项目工作计划

重庆市北碚区人民政府办公室

2024年3月27日

（此件公开发布）

附件

北碚区2024年重点项目工作计划

| 序号 | 项目名称 | 项目建设规模及建设内容 | 2024年 建设阶段 | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（204项） |  |  |  |  |
| 重点建设项目（153项，其中：续建102项，新建51项） |  |  |  |  |
| 一、重点产业项目（61项） |  |  |  |  |
| （一）科技创新（14项） |  |  |  |  |
| 1 | 西部（重庆）科学城北碚高新产业园综合开发项目（一期）(PPP项目） | 建设标准化厂房及孵化楼、市政道路、污水处理厂改造及配套管网、防护绿地、生态综合整治、国民政府最高法院旧址复建等内容 | 续建 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 2 | 西南大学科学中心（一期） | 建设类脑芯片及智能装备科技创新中心、微生物创制与应用、心理健康大数据中心，智慧生态物联网研发中心和植物营养管理与智慧农业创新研究等 | 续建 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 3 | 中南高科·重庆北碚科技智慧港项目 | 用地约103亩，建设高质量标准厂房打造中南高科产业集团西南总部以及智能产业基地；项目建成后将重点引入传感器、高端智能制造等相关企业，其中重庆市外的企业不少于50%，建成后36个月内培育高新技术企业不少于30%，培育年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业不低于10家 | 续建 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 4 | 剑涛智慧产业基地项目 | 用地约20亩，主要建设集团总部管理运营中心、智能硬件研发中心、大数据和云服务器软件研发中心、智能传感器研发中心、物联网产品研发中心、SMT和DIP生产基地等；项目达产后，实现年产值不低于2.5亿元，北碚区入库税收年纳税总额800万元 | 完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 5 | 半导体封装测试验证公共服务平台项目 | 租赁厂房1370㎡，规划建设封装测试试验线，建立健全光电芯片封装、测试、可靠性、老化测试的能力，依托先进半导体封装、测试平台的工艺能力，形成具有核心竞争力的关键技术工艺积累，实现光电芯片和器件的快速研发迭代，加速光电产品开发、中试和量产进度；预计7年内累计实现税收1400万元 | 完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 6 | 中国电子西部创新基地 | 一期占地200亩，投资20亿元，将引入智能制造传感器、智能网联汽车、智能机器人等智能制造类优秀企业 | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 7 | 均和云谷·重庆北碚智造港 | 用地面积约3.85万㎡，总建筑面积约5.48万㎡，建设标准厂房 | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 8 | 快鱼电子西南总部基地 | 租用厂房约8000㎡（B6栋），主要开展安防音频产品、智能语音分析产品、音频解决方案的研发、生产等 | 新开工并完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 9 | 低轨导航增强星座建设项目 | 租用厂房约1600㎡（C-10号厂房），用约3年时间完成卫星组网，聚焦传统导航、智能交通、物联网等领域开展低轨星基导航增强业务，为无人驾驶、无人物流、智慧城市的管理、疫情防控等多场景领域提供精确时空信息基础保障；后期计划在园区拿地建设基于天基增强的汽车高精度定位自动驾驶测试标校场等 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 10 | 生物医药合成生物学研发基地项目 | 租用厂房约2060㎡（C-15号厂房），打造智合生物医药合成生物学研发基地，开展基于合成生物学技术的精细化学品（主要是化妆品功能活性原料）、基于酶催化的药物中间体的技术研发和产业转化 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 11 | 植物全生命周期营养配方研发及总部项目 | 租用厂房1075㎡，建设植物全生命周期营养配方研发及总部，研究、创新植物全生命周期营养管理体系，广泛应用于粮油、果树、蔬菜、中药材等作物栽培管理全过程，实现种植业减肥、降本、增产、提质、增效，在北碚建立示范基地并逐步全面推广 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 12 | 本贸重庆新型算力中心项目 | 用地约103.5亩，位于园区4号地块M03-5/04，打造以重庆为中心的成渝新一代数据、算力、运营中心集群，建设深圳本贸重庆新型算力中心，预计5年实现营业收入60亿元，实现税收1.4亿元 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 13 | 北碚铁建·新时代中心 | 建设企业研发办公楼等，总建筑面积19万㎡ | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 14 | 中交智荟港项目 | 位于蔡家组团B34-1/08地块，占地面积约60亩，建设高标准厂房约6万㎡，将引进工业互联网、高端智能设备制造、人工智能、新材料、电子信息装备、节能环保等产业链，打造智荟港产业园 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （二）制造业（19项） |  |  |  |  |
| 15 | 韩国ISNT高端智能装备及零部件智能制造项目 | 租赁厂房7000㎡，建设高端智能制造设备及高精度传动零部件齿轮生产线，产品涵盖高速干切滚齿机、复合磨床、磨齿机、齿轮啮合仪等精密装备设备，以及为高端智能设备配套生产的被动带轮轴、为减速机配套生产的齿轮轴、为大排量摩托车配套的发动机齿轮等高精度关重零部件产品 | 续建 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 16 | 智能装备执行系统项目 | 用地面积约1.31万㎡，建筑面积约1.5万㎡，主要生产约10万台/套的无刷减速电机、智能行走地盘、控制器、智能农业机械等 | 完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 17 | 移动能源及户用储能生产建设项目 | 位于蔡家组团B24-1/02地块，占地面积58.27亩，规划建筑面积约7万㎡，拟建数码变频发电机组组装生产线1条，配套建设动力（汽油机）生产线1条，年设计生产10万台数码变频发电机组 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 18 | 首钢汽车白车身零件加工项目 | 用地面积67.2亩，总建筑面积约3.2万㎡，生产汽车侧围、汽车门内外板凳白车身汽车板零件 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 19 | 重庆北碚中小企业集聚区（三圣）产业园 | 规划建设标准厂房和定制厂房、办公用房、倒班房等，以及配套市政道路、污水处理厂、管网等 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 20 | 华能重庆两江燃机二期项目 | 规划建设3台H级蒸汽联合循环机组，建设厂址用地为一期项目扩建端 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 21 | 康宁重庆二期显示材料前段生产线项目 | 占地面积约9万㎡，租赁厂房约12万㎡，购置混料系统、电熔炉、玻璃成型设备等生产工艺设备约70余套，其中进口设备约70余套；建成4条8.5代玻璃基板生产线，生产专用电子玻璃，预计年产能600万片 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 22 | 大地（国际）生命科学园厂房建设项目 | 建设一期厂房及配套23.7万㎡、二期厂房及配套约19.5万㎡，拟引进生物医药、生命健康类科技项目 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 23 | 重庆两江新区半导体产业园 | 以半导体产业为核心，IC设计为重点，辐射汽车电子、人工智能、物联网、智能终端等产业的特色园区；通过搭建半导体产业发展赋能平台，打造半导体核心技术创新高地，推动区域智能经济集群发展 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 24 | 康宁大猩猩项目 | 租赁厂房约5万㎡，购置混料系统、电熔炉、玻璃成型设备等生产工艺设备约70余套，建成2条7.5代盖板玻璃生产线，生产专用电子玻璃，预计年产能360万片 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 25 | 永仁心高端心衰重症诊疗平台项目 | 重点依托人工心脏一代产品成熟先进的技术特性及已掌握人工心脏关键零部件的高精密加工及研磨制造工艺，对其核心组件进行小型化及轻量化技术研发创新，建立III类医疗器械“人工心脏二代(EVA2)”总装生产线及关键零部件精密加工生产线、并引入国际前沿技术的技术转化和检验生产线 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 26 | 腾海新能源汽车零部件智造项目 | 修建厂房约3.4万㎡、配套设施81.99㎡，建设一座包括2条大型冲压生产线、6条热成型生产线、10条焊接生产线的全自动化智能工厂 | 续建 | 区经济信息委 |
| 27 | 顺多利智能工厂项目 | 建筑面积约2万㎡，新建新能源汽车电动空调系统及轻量化系统零件的生产基地 | 完工 | 区经济信息委 |
| 28 | 大型高精度装备齿轮智能制造技术改造项目 | 利用现有厂房，购置格里森普法特磨齿机、数控滚齿机、斯达拉格数控立式磨床、井式渗碳炉热处理生产线等国际国内一流的大型高精度齿轮加工设备40余台（套），完善智能化生产系统，年新增1.5万件大型高精密齿轮生产能力 | 完工 | 区经济信息委 |
| 29 | 吉跃屠宰智能加工项目 | 建设面积约60亩（包含现有厂区），建成后猪年屠宰量达100万头、羊年屠宰量达20万头 | 续建 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 30 | 新能源汽车轻量化关键零部件项目 | 用地约20亩，拟分期实施，一期建设月产50万台套的1650T镁铝合金汽车零部件生长线，与西安理工、重庆大学合作建立镁合金材料工程实验室；建设月产10万台的国标交流充电枪和交流桩集成测试生产线，开发欧标交流充电枪和充电桩产品；二期建设月产10万台套的3000T以上镁铝合金汽车零部件生长线，生产欧标交流充电枪和充电桩产品；三期完成充储一体式充电桩开发，与路桥、园区、电网打造区域储能充电示范应用 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 31 | 小型发动机高端曲轴行业标杆生产基地项目 | 用地约76亩，以小型发动机高端曲轴制造为平台，纵向涵盖完整产业链，引入豪爵摩托技术、管理、市场等资源，打造“5G＋智能制造＋智慧管理”的行业标杆园区；项目建成达产后实现年产值不低于7亿元，年纳税总额不低于2500万元，提供就业岗位不低于850个；项目自达产年起五年内可实现营业收入约35亿元，年入库税金约1.25亿元 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 32 | 中建西部建设建筑固废循环利用产业基地项目 | 主要建设自动化、智能化、绿色环保智能工厂，包括建筑新材料研发中心、建筑固废综合处理厂、再生产加工厂等 ，围绕“生产基地+研发中心+结算中心”，建设中建西部建设建筑固废循环利用产业基地 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 33 | 均和云谷·重庆新能源汽车汇智港 | 位于蔡家组团B09-1地块，占地面积约64亩，以新能源汽车产业为核心，主力发展新能源汽车零部件及整车配套制造产业，重点打造区域新能源汽车配套产业基地，建设产业链完备、绿色生态的现代新能源汽车制造装备产业园 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （三）现代服务业（3项） |  |  |  |  |
| 34 | 东阳陆港物流园（首开区） | 规划面积约5.7平方公里，首开区面积约0.45平方公里，建设内容主要以公铁联运，发展电商物流、冷链物流、城市配送和绿色物流等产业，配套建设道路、管网、箱涵、明渠、绿化景观，土石方等 | 新开工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 35 | 北碚智慧农产品批发市场及综合超市项目 | 服务全区农贸、农批市场改造、升级和新建，打造具有特色化、智慧化、专业化的农批市场和精品综超市场结合的民生服务体系，并主动辐射北碚周边区域，最终促进民生服务质量整体升级 | 新开工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 36 | 蔡家组团片区城市更新项目 | 建设商业综合体和商务楼宇，引进星级连锁酒店、新增产业载体，完善园区人才公寓、住宅等配套 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （四）农文旅融合发展（10项） |  |  |  |  |
| 37 | 偏岩老街打造项目（一期） | 对偏岩古镇进行修缮打造，涉及建筑面积改造约2万㎡，配套环境及景观改造等 | 续建 | 缙云公司 |
| 38 | 北碚区采煤沉陷区天府户外拓展训练基地 | 占地93.5亩，建筑面积约1.3万㎡，主要建设展览馆、宿舍、食堂、多功能会议室、办公后勤配套用房、室外展场、综合训练场、内部道路、景观环境、综合管网、地下车库等 | 续建 | 缙云公司 |
| 39 | 北碚区环缙云山生态建设及生态产业化EOD项目（试点）一期 | 建设西部（重庆）科学城北碚园区科学自然里项目（一期）、梁滩河流域水环境综合治理与提升工程（一期科学自然里段）以及北碚区森林品质提升工程（一期）3个子项目 | 续建 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 40 | 中国·重庆（静观）花木产业谷 | 占地约600亩，拟以一二三产业融合发展理念为导向，以国内外花卉苗木、古玩文玩、优质农副产品及衍生产品为切入点，建设斗南花卉西部运营中心，形成“总部经济+贸易中心+文化旅游+生态建设+乡村振兴”的战略格局，成为成渝地区乃至西部最高规格的花木产业中心 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 41 | 奥中湖观山色 | 占地约1000亩，总建筑面积约40万㎡，以健康产业为核心，建设洋房及高层组团、神农百草园、康养酒店、运动公园、康复医院、康养住宅、养老公寓等项目，打造具有区域影响力的颐养生态健康城 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 42 | 北碚区碚东绿道项目 | 通过黑水滩和二汇河自北向南贯穿金刀峡、柳荫、静观、三圣四镇，途经12个行政村，主要利用既有便道进行改造，完善和修补面层、施划标线，完善环湖基础设施配套等 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 43 | 静观镇双塘村红色美丽村庄建设项目 | 包括游客服务中心及配套停车场建设、红色文化研学项目研发和研学中心装修工程、碚金路设施完善、沿街风貌整治、乡村人居环境改造、乡村振兴产业带建设等 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 44 | 江东四镇农文旅特色项目 | 建设小桃园、多彩农庄、台安湖农商文旅综合体、胜天湖田园综合体、五马村2024年度水库移民产业转型市级示范项目等项目及相关基础设施 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 45 | 北碚农文旅融合项目 | 建设温泉酒店（和睦康养民宿）、乡村文创基地、休闲商业街区、北碚区特色农产品加工厂、乡村电商直播基地、花木谷商业街区、东升村乡村民宿、合兴村游客接待中心、北碚农发·现代种植园等一批民宿、研学基地、现代农业基地、停车驿站、游客服务中心，以及乡村道路及水利工程等基础设施项目 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 46 | 农耕文创园（特色农文旅展示中心） | 建筑面积约1800㎡，建设农耕文化展示厅、农产品展销特色农业产品研发中心 | 续建 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| （五）房地产（15项） |  |  |  |  |
| 47 | 龙湖天曜 | 总建筑面积25.71万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 48 | 龙湖春屿江岸 | 总建筑面积6.58万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 49 | 越秀·渝开发骏励项目 | 总建筑面积23万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 50 | 保亿御景润园 | 总建筑面积30.94万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 51 | 中交重投项目 | 总建筑面积16.25万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 52 | 建发云著 | 建筑面积约10.2万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 53 | 建发书香府 | 总建筑面积约6.43万㎡ | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 54 | 春风晴翠 | 总建筑面积13.45万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 55 | 天地源·水墨江山 | 占地面积约172.28亩，总建筑面积33万㎡ | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 56 | 山语城雅序（A29地块项目） | 总用地面积约57亩，总建筑面积5.67万㎡ | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 57 | 禹洲·雍锦府 | 占地面积约172.28亩，总建筑面积31万㎡ | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 58 | 恒泰·云山御府 | 占地面积约66亩，总建筑面积约8.96万㎡ | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 59 | 万华地产 | 总建筑面积12万㎡ | 完工 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 60 | 两江曲院风荷四期 | 占地约212亩，建筑面积约23万㎡ | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 61 | 北碚组团B标准分区B36-1-1/06地块项目 | 总用地面积约2.7万㎡，总建筑面积5.3万㎡ | 新开工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 二、重点基础设施项目（64项） |  |  |  |  |
| （一）铁路及配套设施（5项） |  |  |  |  |
| 62 | 成渝中线高铁（北碚段） | 北碚段过童家溪镇，另在歇马街道设有一座横洞，北碚段线路长约3km；项目在北碚区拟征地97.88亩，其中集体土地70.62亩，国有土地27.26亩 | 续建 | 区交通局 |
| 63 | 新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段（北碚段） | 北碚境内线路长25.7km，另有联络线17.63km；项目在北碚区征地约1570亩，其中集体土地1506亩，国有土地63亩，需临时用地约1000亩；另有配套综合开发用地750亩 | 续建 | 区交通局 |
| 64 | 重庆铁路枢纽东环线（含黄茅坪支线） | 北碚区境内正线约31km建设，及磨心坡左线联络线、右线联络线、襄渝右线改造，磨心坡车站改造；黄茅坪支线长22.3km，起于水土双线道岔特大桥桥台台尾HMDK1+244.43，止于HMDK20+004黄茅坪车站，北碚区域长11.8km，涉及工点为3隧道、11桥、14段路基（含过渡段）、2车站 | 完工 | 区交通局 |
| 65 | 新建铁路西安至重庆高速铁路安康至重庆段重庆市北碚区“三电”和管线迁改工程 | 工程范围为DK426+700~DK450+840，主要建设内容包括电力迁改工程、通信迁改工程、给排水管道迁改工程、油气管线迁改工程等 | 续建 | 区交通局 |
| 66 | 渝西高铁北碚南站综合交通枢纽及配套设施建设项目 | 衔接高铁站点，配套建设高铁站综合交通枢纽及进出主干道路 | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| （二）高速公路（公路）（6项） |  |  |  |  |
| 67 | 渝武复线高速公路（北碚段） | 起于三溪口立交，止于合川，线路全长39.8km，北碚境内21km（含澄江支线2.7km） | 完工 | 区交通局 |
| 68 | 渝遂复线高速公路（北碚段） | 线路全长27.238km，北碚境内正线约4km，采用六车道高速公路标准，设计速度120（100）km/h | 完工 | 区交通局 |
| 69 | 北碚区东阳西山坪片区旅游环线公路改建工程 | 线路全长约10km，采用四级公路I类标准，设计速度15km/h，路基宽6.5m，沥青混凝土路面，设计荷载为公路-Ⅱ级，配建安防工程、绿化景观等附属设施 | 完工 | 区交通局 |
| 70 | 北碚区国道G351三圣至复兴段原级改造工程 | 线路全长约7km，二级公路原级改造，部分截弯取直，路基宽8.5m | 完工 | 区交通局 |
| 71 | 西山坪胜西路改建工程 | 起于西山坪旅游环线，止于合川银翔城，线路全长约5km，改建为三级公路标准，路基宽7.5m | 完工 | 区交通局 |
| 72 | 璧山七塘至北碚澄江至合川草街高速公路（北碚段） | 起点接合川三环清平，经渝武高速扩能澄江支线至璧山七塘，终点顺接合璧津高速路南华枢纽互通，路线全长约25km（包含和渝武高速扩能共线的澄江支线2.6km），北碚段约9km（含渝武扩能澄江支线2.6km） | 新开工 | 区交通局 |
| （三）轨道交通（1项） |  |  |  |  |
| 73 | 轨道交通15号线二期（北碚段） | 西起曾家站，东至九曲河东站，全长约32.8km，北碚境内总长约2km | 续建 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （四）桥梁隧道、城市干道（3项） |  |  |  |  |
| 74 | 渝武高速拓宽改造工程（金开大道至快速路一横线段） | 起于快速路一横线蔡家立交，止于马鞍石大桥东，双向4车道扩宽为双向8车道，长约13.9km，北碚境约5km | 续建 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 75 | 宝山嘉陵江大桥 | 起于蔡家西桥头立交，止于悦来椿萱立交，全长约3.36km，双向八车道 | 续建 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 76 | 椿萱大道（蔡家L、R分区段） | 一期：包含1条市政道路，全长2.12km，标准路幅宽56m，为城市快速路； 二期：线路总长约829m，主线双向6车道，辅道双向4车道，与宝山大桥西桥头立交相接段，采用双向8车道，设计速度80km/h；全线包含1座桥梁、1座立体人行过街通道，桥梁全长410m，人行过街通道位于桥梁终点桥台下方 | 续建 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （五）片区（园区）基础设施（8项） |  |  |  |  |
| 77 | 蔡家智慧新城市政道路续建项目（B、C、F、P标准分区） | 包括M69地块东侧、西侧道路、蔡家组团F标准分区安置房周边市政道路、蔡家组团C3路延伸段、纵C路F分区一期、FZ4路等共14条道路，总长约11.02km，宽8-26m | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 78 | 马河溪大桥 | 全长约504m | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 79 | 蔡家组团B标准分区B14、B15、B17、B21等地块平场项目 | 总面积约600亩 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 80 | M1桥 | 北接现状蔡家自贸区引道，南接拟建M1路，实施范围长约112m，其中桥梁长约90m，北侧接自贸区引道4.96m，南侧接M1路约16.56m，桥面宽26m | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 81 | 北碚组团2024年续建道路基础设施项目 | 包括艾家湾1、2号路、艾家湾3号路、冯时行路连接一纵线、北碚组团I标准分区邓家湾一支路道路等共5条道路，总长约2.94km，宽16-33m | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 82 | 缙云山生态修复项目 | 包括新北温泉公园工程、北温泉兰草园游客中心改造、缙云山环道示范段景观提升、翠月湖片区环境整治、缙云山黛湖生态修护、缙云山马中咀景观平台工程（凭风看云）、缙云山雨鸣涧水系景观提升、柏林村北泉村搬迁房环境工程及污水管网工程、缙云山G75下道口至山门沿线景观打造、缙云山生态环道北温泉镇段、柏林村乡村振兴整治、缙云山生态环道歇马镇段、生态文明教育展示馆（缙云山展览馆）等项目 | 完工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司） |
| 83 | 园区次干道及支路四期 | 包括Z1路北延伸段、万寿路、莱宝西路、莱宝纵向一支路及W7路延伸段建设，道路总长约5.471km，宽22m、26m、16m，双向4车道、2车道；全线含两座桥梁，四座涵洞 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 84 | 清溪河片区道路工程（B线) | 道路全长约1.38km，宽18m | 完工 | 水土组团管委会（水土公司） |
| （六）城市更新提升（26项） |  |  |  |  |
| 85 | 蔡家组团F标准分区安置房（一期） | 总用地面积约4.12万㎡，总建筑面积约14.17万㎡ | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 86 | 北碚组团I28-2/05地块租赁住房项目 | 位于北碚组团I28地块，占地面积64亩，建筑面积约10万㎡，约1067户 | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 87 | I44地块安置房（二期） | 位于北碚组团I44-01地块，占地面积约42.86亩，建筑面积约8万㎡，可安置户数约744户 | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 88 | I38-01地块农转非安置房 | 位于北碚组团I38-01地块，占地面积约92.71亩，建筑面积约19万㎡，可安置户数约1589户 | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 89 | 北碚卢作孚片区城市更新（核心区）项目 | 涉及面积约3.5平方公里，其中核心区面积约168亩，建设内容包括建筑改造、环境改造、产业升级、停车场建设、休闲广场改造等城市更新内容 | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 90 | 北碚110kV梅团南北、梅缙东西线路迁改 | 总长约560m，电力排管24孔，建设内容包括电力排管、隧道、管网迁改以及周边电信、移动、联通、广电、燃气、铁塔、电力管网迁改等内容 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 91 | 天生桥等4个片区老旧小区改造提升项目 | 包括天生桥、泉外园、文星村、燎原片区等4个片区内的建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修；沿街外立面整治；消防设施改造；建筑物外立面、商业门头、屋面防水、公共楼道、烟道整治，新增安防设施、消防设施；楼顶防水等，惠及民众约7000户，总建筑面积54.85万㎡ | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 92 | 天生桥等4个片区老旧小区基础设施改造工程 | 包括泉外园、天生桥、文星村、燎原片区等4个片区城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设、其他市政配套基础设施改造提升、绿化环境及配套设施改造、公共服务设施配套建设等，惠及民众约7000户，总建筑面积54.85万㎡ | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 93 | 温泉谷安置房三期 | 总用地面积4.6万㎡，总建筑面积10.8万㎡，共9栋多层住宅、6栋配套用房、2层地下车库，设置停车位733个，居住户数798户 | 完工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司） |
| 94 | 水土新城人才租赁性住房 | 位于D25-1地块，总用地面积82.85亩，总建筑面积14.66万㎡，包括住宅、商业配套、配套用房、地下车库及设备用房等建设内容 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 95 | 科学城北碚园区首开区2024年配套工程 | 科学城北碚园区首开区市政设施维护、应急、绿化、临时便道，夜景灯饰、边坡整治、管线建设及迁改等零星项目 | 新开工并完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 96 | 重庆北碚天马220千伏输变电工程 | 建设220KV变电站1座，占地约16亩；新增220kV主变2台，容量2*180MVA；新建220KV线路6条，长度约60km | 新开工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 97 | 蔡家片区城中村改造基础设施配套项目一期（一标段） | 全长约1.30km，宽22-42m | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 98 | 蔡家片区城中村改造基础设施配套项目二期（一标段） | 全长约1.99km，宽16m | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 99 | 荷花池等4个片区老旧小区改造提升项目 | 包括荷花池、毛背沱、磨心坡、静观老街等4个片区建筑物屋面、加装电梯、公共部位维修；管线规整、道路、消防改造；加装电梯、环境及配套设施、公共服务设施改造等，惠及民众约2075户，总建筑面积18.32万㎡ | 新开工并完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 100 | 荷花池等4个片区老旧小区基础设施改造工程 | 包括荷花池、毛背沱、磨心坡、静观老街等4个片区排水管清理及破裂管更换，地面铺装改造，同时开展雨污分流整治、化粪池清掏、化粪池盖及水篦子更换、树木修枝及砍伐、燃气设施改造提升等。小区外相关的城镇基础设施包括电力设施、通信设施等改造提升，惠及民众约2075户，总建筑面积18.32万㎡ | 新开工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 101 | 百年夏坝展街城市更新（首开区） | 位于东阳片区嘉陵江沿线，首开区面积约650亩，建设内容包括夏坝片区老旧小区改造以及配套基础设施改造，片区景观改造，综合管网改造、停车场建设，玻璃艺术工坊建设及运营，并进行产业升级及导入 | 新开工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 102 | 北碚组团2024年老旧小区及城市更新配套基础设施 | 主要包括配套道路改造、停车场建设，应急抢险、房屋整改、燃气、排水、供水等综合管网整改、治理等内容 | 新开工并完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 103 | 2023年北碚区老旧燃气管道及设施更新改造工程 | 对蔡家片区、江东片区、老城片区和城南片区开展老旧燃气管道及设施更新改造，涉及居民约23.88万户，主要改造内容包括加装燃气自闭阀、更换连接软管、加装快速切断阀、引入管改造、立管及配套不锈钢支管改造、燃气表信息化改造、更换调压柜及雨棚等 | 新开工并完工 | 区经济信息委 |
| 104 | 北碚区城中村改造——蔡家片区 | 涉及土地面积141.56公顷，改造总建筑面积约29.58万㎡，改造区域共涉及2209户、8584人 | 新开工 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 105 | 北碚区城中村改造——小湾村、卫星村 | 涉及土地面积约47.82公顷，规划修改后可开发居住用地面积7.72公顷，计容建筑面积17.76万㎡；可开发工业用地面积8.43公顷，计容建筑面积16.86万㎡，改造区域共涉及约145户、430人 | 新开工 | 区住房城乡建委 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 106 | 北碚区城中村改造——长滩村、水口社片区 | 涉及土地面积约58.75公顷，其中集体土地约41.79公顷，国有低效地约16.95公顷，改造区域共涉及约190户、403人 | 新开工 | 区住房城乡建委 缙云人文科技城管委会（新城公司） 缙云山北碚片区管委会（文旅公司） |
| 107 | 城镇危房改造 | 对全区2594户危旧房实施改造，2024年改造352户 | 新开工 | 区住房城乡建委 |
| 108 | 北碚区I10-02/05地块保障性住房项目 | 位于北碚组团I10-02/05地块，占地面积约35亩，建筑面积约6.2万㎡ | 新开工 | 区住房城乡建委 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 109 | 2024年北碚城区市政设施综合整治工程 | 对缙云大道（云山隧道段）、政府广场周边、碚峡东路等人行道进行整治，排除路面安全隐患，涉及面积约1.5万㎡；对缙云大道、缙泉路等车行道进行整治，涉及面积约2万㎡ | 新开工并完工 | 区城市管理局 |
| 110 | 五星工业园区道路修复工程 | 对五星工业园区道路进行整治，主要对该道路长约800m路段的路基、路面以及相关附属基础设施进行修复，并重新规划建设该路段排水设施，提高排水能力 | 新开工并完工 | 区城市管理局 |
| （七）农林水基础设施（8项） |  |  |  |  |
| 111 | 北碚区2023年柳荫镇等5个镇丘陵山区高标准农田改造提升项目 | 实施高标准农田改造提升0.5万亩 | 完工 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 112 | 渝西水资源配置工程（北碚部分） | 新建草街提水泵站、泵站高位水池及相应输水管道（长约10km，管径2m，设计流量4.4m³/s，多年平均设计供水量约1.24亿m³） | 完工 | 区水利局 |
| 113 | 北碚区江东水厂至静观镇及三圣镇供水管道改造提升项目 | 改建供水管道约40km及其附属设施；改造静观加压泵站，新增两台加压泵及配套智能化控制系统；增设智能化GIS地理系统，对全线管网进行检测，适时掌握供水数据和分析漏水点等；新建江东水厂污水处理及回收利用系统 | 新开工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 114 | 北碚区澄江（马尾坡）水厂工程 | 新建1万m³/d净水厂一座、5000m³清水池一座、综合用房、工艺供水管网等 | 新开工 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 115 | 北碚区2024年丘陵山区高标准农田提质改造示范项目 | 计划实施高标准农田改造提升1万亩 | 新开工 | 区农业农村委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 116 | 重庆市北碚、高新区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目（北碚片区） | 建设森林消防蓄水池28个；建设生物阻隔带约55.48km；购置一批防火物资 | 新开工并完工 | 区林业局 |
| 117 | 北碚区重点区域森林草原防火道路建设项目 | 建设森林防火道路46.57km，其中新建37.34km，改建9.23km | 新开工并完工 | 区林业局 |
| 118 | 北碚区2024年国家水土保持重点工程缙云小流域综合治理项目 | 以缙云小流域为单元，以水系、村庄、城镇周边为重点，实施坡耕地、路、沟、凼、池等水土保持措施，统筹实施流域水土流失综合治理，包括封禁治理1.61h㎡，保土耕作11.72h㎡，节水灌溉40.68h㎡，污水治理0.40h㎡ | 新开工并完工 | 区水利局 |
| （八）生态环保（7项） |  |  |  |  |
| 119 | 北碚区“黑臭水体治理提升暨清水绿岸”项目 | 原4条黑臭水体（马鞍溪、马河溪、山王溪、双凤溪）整治提升，新增部分雨污管网、海绵化改造、河道治理提升等工程项目 | 完工 | 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 120 | 桂花湾截污干管 | 全长约3.1km，管径D500-D800mm | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 121 | 北碚区龙凤溪入河口消落区治理工程 | 河道治理长约795m，建设内容包括新建生态湿地、消落区景观整治等内容 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） 区水利局 |
| 122 | 北碚区梁滩河流域生态综合治理工程 | 护岸治理总长11.06km，建设内容包括新建步道、人行桥、排水设施等，生态修复工程包括新建水生植物带、新建场地及道路工程、绿化工程、景观小品及景观设施若干等 | 续建 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） 区水利局 |
| 123 | 澄江污水处理厂工程 | 总占地面积约4公顷，新建处理规模为2万m³/d的污水处理厂 | 完工 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司） |
| 124 | 北碚区城镇排水管网改造工程（三期） | 对北碚区排水管网进行更新改造，主要包括雨污水管道更新、管道修复、管道改造、城市内涝点治理等 | 完工 | 区住房城乡建委 |
| 125 | 北碚区农村黑臭水体治理清零项目 | 完成第二批农村黑臭水体的治理，主要包含清淤约1万m³，生态修复约0.5万㎡，治理黑臭水体面积约5万㎡ | 新开工并完工 | 区生态环境局 |
| 三、重点民生项目（28项） |  |  |  |  |
| （一）教育（8项） |  |  |  |  |
| 126 | 蔡家组团L标准分区小学（L01/3小学） | 占地约3.29万㎡，规划班级42个 | 完工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 127 | 中山路小学改扩建 | 位于北碚组团E07-4、E07-5地块，占地面积约0.64万㎡，建筑面积约0.98万㎡，规划班级18个 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 128 | 北碚A26地块小学（时行小学） | 位于北碚组团A26-1-2地块，占地面积约33.59亩，建筑面积约2万㎡，规划班级24个 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 129 | 作孚小学 | 位于北碚组团A2-1地块，占地面积约60亩，建筑面积约3万㎡，规划班级48个 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 130 | 重庆市医药科技学校 | 占地约97亩，建筑面积约6万㎡，建设办学规模为全日制学生3000人，网络函授学生5000人的职业技术学校 | 完工 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 131 | 健康城小学 | 用地面积约53亩，总建筑面积1.8万㎡，规划班级24个 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 132 | 蔡家组团N标准分区中学（N17中学） | 占地约4.08万㎡，规划班级42个 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 133 | 2024年一批新校设备采购项目 | 为作孚小学、时行小学、中山路小学等新建、改扩建学校配备相应设施设备 | 新开工并完工 | 区教委 |
| （二）医疗卫生（7项） |  |  |  |  |
| 134 | 重庆市第十三人民医院蔡家院区 | 占地面积148.69亩，总建筑面积约30万㎡（含远期预留用地建设），其中一期建筑面积13.8万㎡，二期规划建筑面积约11.44万㎡，远期预留用地建筑面积约4.8万㎡；设计床位共1300张，规划停车位约3000个 | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 135 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院北部园区 | 总用地约151亩，总建筑面积约38万㎡，主要建设急诊楼、发热及肠道门诊楼、住院楼、医技楼、科教楼等医疗用房，消毒配送中心、应急指挥中心等，一期设计床位800张，二期设计床位500张 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 136 | 重庆市第九人民医院两江分院 | 占地96亩，床位约500床 | 续建 | 水土组团管委会（水土公司） |
| 137 | 广州中医药大学第一附属医院重庆医院建设项目一期工程 | 总建筑面积12.5万㎡，主要建设门诊部、住院部、地下车库、相关配套辅助用房以及相关医疗设施设备采购等，共提供床位516张、车位655个 | 续建 | 区卫生健康委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 138 | 北碚区疾病预防控制中心建设项目 | 总用地面积约20.9亩，总建筑面积约1.86万㎡，停车位180个，建设内容包括实验用房、业务用房、保障用房、应急指挥中心、卫生应急消毒处置区域、医废储存区域等 | 续建 | 区卫生健康委 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 139 | 北碚区公立综合性示范托育服务中心 | 位于北碚组团A标准分区A83-2地块，占地面积约12.3亩，建筑面积约1.25万㎡，共设托位150个 | 新开工 | 区卫生健康委 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 140 | 重庆市第九人民医院医疗专项工程及设备采购项目 | 位于两江新区水土高新技术产业园C34-1/02地块，建设内容包括特殊科室装饰装修工程（8415㎡）、安装工程、医疗网络信息工程、专用医疗设施设备购置等 | 新开工并完工 | 区卫生健康委 |
| （三）文体设施（1项） |  |  |  |  |
| 141 | 市团校和北碚区青少年活动中心（蔡家分部） | 总用地面积约42.52亩，总建筑面积约5.9万㎡，包括市团校、文化中心、地下车库及设备用房等建设内容 | 续建 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （四）民政设施（1项） |  |  |  |  |
| 142 | 北碚区采煤沉陷区天福陵园殡葬设施项目（一期） | 新建城市公益性公墓，一期拟实施约24亩，建设5000个墓位及管理用房，包含墓穴、广场、管理用房、道路、绿化景观等内容 | 续建 | 区民政局 缙云公司 |
| （五）便民服务设施（1项） |  |  |  |  |
| 143 | 北碚区2024年乡村振兴农村公路高质量建设项目 | 新（改、扩）建服务乡村振兴的农村道路80km | 新开工并完工 | 区交通局 |
| （六）应急安全能力建设（10项） |  |  |  |  |
| 144 | 北碚区电梯智慧监管信息化管理平台 | 对区内现有8000余台直梯加装智慧监测终端和相关设施 | 完工 | 缙云人文科技城管委会（新城公司） |
| 145 | 相国寺储气库扩压增量工程 | 位于三圣镇茅庵村相国寺集注站，扩建1000万方三甘醇脱水装置一套、23MW离心式压缩机组一套、开展微地震监测台站建设 | 续建 | 区发展改革委 |
| 146 | 北碚区缙云山森林防火通道大新路 | 起于白云观东侧缙云支线，止于缙云山环道，线路全长2.692km，宽6.5m，设计速度15km/h | 完工 | 区交通局 |
| 147 | 歇马特勤消防站及支队训练基地办公家具、设施设备、车辆器材采购 | 采购抢险救援车1台，器材运输车2台，举高喷射车1台，消防员个人防护装备1批，消耗性器材1批 | 续建 | 区消防救援支队 |
| 148 | 同兴工业园区安全生产基础设施项目（一标段） | 全长约380m，宽16m | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 149 | 同兴工业园区安全生产基础设施项目（二标段） | 实施B标准分区平场项目，总面积约594亩 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 150 | 北碚区嘉陵江蔡家段库岸安全防护工程 | 治理岸线总长约8.72km，地质灾害隐患治理5处，实现地质灾害避险人数8560人，主要实施护岸治理及生态修复，护岸治理长4.6km，新建巡河抢险步道段长3.09km，建设排水箱函、排水管涵等，生态修复涉及面积47.8万㎡，配套相关附属设施等 | 新开工 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 151 | 北碚区农村道路灾毁修复改造项目二标段（棋盘路） | 在团山堡附近至棋盘寨区域新建一条长约3km、宽约7.5m防火公路 | 新开工并完工 | 区交通局 |
| 152 | 北碚区2023-2024年普通公路地质灾害及水毁恢复重建项目 | G212碳坝至团山堡段、G244代家沟至黄桷段水毁恢复重建；北碚区G351（K2486-K2493段）地质灾害治理；S542童朝路地质灾害及水毁恢复重建；S107歇马小湾至虎头村段水毁地灾整治工程；6座危桥整治 | 新开工并完工 | 区交通局 |
| 153 | 2024年应急管理能力提升和安全隐患治理类项目 | 对全区道路交通、地质灾害、消防等领域进行安全隐患治理，包括全区应急避险安置点和地灾避险安置点建设、镇街公共安全治理2个子项目 | 新开工 | 区应急局 |
| 重点前期项目（51项） |  |  |  |  |
| 一、重点产业项目（9项） |  |  |  |  |
| （一）制造业（3项） |  |  |  |  |
| 1 | 特高压输电及新能源装备智能化研发生产扩能项目 | 拟建设约6000㎡的数字化、智能化车间及科研、生产管理配套设施，进行特高压输电装备和新能源装备的研发、生产和智造 | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 2 | 饮水智慧工厂项目 | 用地面积约200亩，拟引进先进饮用水智能制造生产线，引用胜天水库、海底沟水库优质水资源生产加工饮用水、健康饮料，打造集PET水瓶生产、饮用水灌装、产品包装为一体的智慧加工项目 | 前期 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 3 | 静观中小企业集聚区 | 占地约480亩，搭建中小企业发展平台，打造工业产业集群 | 前期 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| （二）现代服务业（3项） |  |  |  |  |
| 4 | 东阳片区运销处改造项目 | 对运销处闲置资产进行改造，打造特色民宿项目 | 前期 | 缙云公司 |
| 5 | 嵩达科技生活广场项目 | 以雄风大楼为主要载体，依托“时尚、创意、潮流、文艺”的核心理念，打造集时尚购物、餐饮体验、娱乐休闲、文化教育、艺术交流、家庭活动于一体的城市生活购物中心 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 6 | A62酒店（暂定名） | 用地面积约40.4亩，总建筑面积约7.2万㎡ | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| （三）农文旅融合发展（3项） |  |  |  |  |
| 7 | 天府影视基地 | 将天府镇闲置旧房、闲置厂房、土地成片打造为集影视拍摄、军事文旅、研学、军事展览、休闲娱乐为一体的产业基地 | 前期 | 缙云公司 |
| 8 | 缙云山“一心四片”产业综合提升项目 | 建设缙云山一心四片产业项目及基础设施配套、金果园340亩项目以及缙云山片区道路管网配套等内容 | 前期 | 缙云山北碚片区管委会（文旅公司） |
| 9 | 中国康养·重庆森林 | 拟在北碚静观建设集高端医疗、养老康养、文旅度假、乡村振兴等为一体的综合产业项目，打造首个可复制型“中国康城·重庆森林”全智能新医养健康产业服务园区 | 前期 | 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| 二、重点基础设施项目（35项） |  |  |  |  |
| （一）铁路及配套设施（1项） |  |  |  |  |
| 10 | 东阳国际陆港物流园集疏运铁路 | 铁路专用线左线由磨心坡站6股道末端机待线引出，沿襄渝铁路并行至磨心坡北场附近绕行南下至东阳物流园区，线路左线长约4.5km，预留二期右线工程，右线由渝合铁路磨心坡北场至土场联络线路基段引出，线路右线下穿渝合段左线后引入至物流园区，线路右线长约6km | 前期 | 区交通局 |
| （二）高速公路（公路）（6项） |  |  |  |  |
| 11 | 东阳国际陆港物流园集疏运公路 | 改造现有碚东大道至物流园入口，新建渝武高速复线东阳出口至物流园快速道1.5km，新建国道G244至物流园东侧连接线约400m | 前期 | 区交通局 |
| 12 | 合川至北碚至渝北至长寿高速公路 | 起于合川区双凤附近，终点在长寿湖，全长约72km，其中合川境内长约22km，北碚境内长约12km，渝北境内长约25km，长寿境内13km | 前期 | 区交通局 |
| 13 | 国道G244澄江至璧山段改建工程 | 道路总长8.3km，设计行车速度60km/h，汽车荷载等级为公路-I级，双向六车道，路基宽33m | 前期 | 区交通局 |
| 14 | G244东阳至龙塘段原级改造工程 | 线路全长约17km，二级公路原级改造，路基宽12m | 前期 | 区交通局 |
| 15 | 青峰山连接道 | 起于G85渝广高速三圣互通、终于茅庵村高山民宿聚落，全长约9km，双向两车道 | 前期 | 区交通局 |
| 16 | 缙霞路 | 在悦榕庄至金果园、雨鸣涧区域新建一条长约6km、宽约7.5m防火公路 | 前期 | 区交通局 |
| （三）轨道交通（2项） |  |  |  |  |
| 17 | 轨道交通7号线二期（重大前期） | 南起科学城站（不含），北至团山堡站，线路全长20.2km，主要沿碚青路、双元大道、缙云大道、金华路敷设，设站11座，并设歇马停车场1座 | 前期 | 区住房城乡建委 |
| 18 | 轨道交通10号线西延伸段（重大前期） | 线路起于王家庄，止于蔡家，线路长度9km、设站4座 | 前期 | 区住房城乡建委 |
| （四）桥梁隧道、城市干道（2项） |  |  |  |  |
| 19 | 蔡家隧道 | 起于渝武周家院立交，穿中梁山，止于绕城滩子口立交，全长9.97km，道路等级为城市快速路，主线双向6车道，局部为双6+双4，设计车速80km/h | 前期 | 区住房城乡建委 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） 缙云人文科技城管委会（新城公司） 西部（重庆）科学城北碚片区管委会（科学城北碚公司） |
| 20 | 宝山大桥西延伸段 | 起于渝武高速周家院立交，止于江家坪立交，全长约4km | 前期 | 区住房城乡建委 |
| （五）城市更新提升（15项） |  |  |  |  |
| 21 | 郭家沱片区城市更新项目 | 建设用地约124亩，包含新建及改造房屋、停车场、室内外综合管网、绿化等附属设施建设 | 前期 | 缙云公司 |
| 22 | 北碚区闲置资产城市更新项目 | 对现有闲置建筑进行外立面及内部装修改造，整治更新老旧街区市政设施和城市环境及公共空间，涉及更新总建筑面积约1.85万㎡ | 前期 | 缙云公司 |
| 23 | 蔡家智慧停车场项目（一期）F26地块停车场 | 占地面积2643㎡，总建筑面积8000㎡，主要建设1栋停车楼 | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 24 | 蔡家片区城中村改造基础设施配套项目二期（二标段） | 全长约5.26km，宽16-26m | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 25 | 蔡家片区城中村改造基础设施配套项目二期（三标段） | 全长约1.45km，宽16-53m | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 26 | 蔡家片区城中村改造基础设施配套项目一期（二标段） | 全长约1.45km，宽22-26m | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 27 | 北碚组团保障性住房配套基础设施 | 为I10保障性住房、I28保障性租赁住房配套，涉及横二路、横三路、横四路、横五路、横一路连接纵四路、高石坎一支路延伸段（一期）道路、北碚组团I标准分区路网工程纵四路二期（K2+020-K3+122.376段）道路工程等共7条道路，总长约7454m，宽26-40m | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 28 | 长滩片区城中村配套基础设施 | 为长滩片区城中村配套，涉及纵四路连接龙凤大道、新槽坊一号路、新槽坊二号路、新槽坊三号路、冯时行路龙凤溪站连接道、中坝社一号路、中坝社二号路共7条道路，总长约3490m，宽16-44m；110kV梅碚南北线龙凤溪至一纵线段线路迁改工程，线路长1440m；北碚区鱼溅滩地块水渠改道工程（暂定名），箱涵长约1km | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 29 | 郭家沱老旧小区配套基础设施 | 为郭家沱老旧小区配套，涉及G标准分区一支路、G标准分区二支路共2条道路，总长2024m，宽16m | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 30 | 三元溪水渠改造项目 | 实施北碚组团J分区J01-8、J01-6、J02-10、J02-11等地块及周边道路排洪工程，水渠改造长约60m，断面为9.1*4m；其中，箱涵长约42m，断面双孔3.5*35m | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 31 | 解放路片区老旧小区改造提升项目 | 包括解放路片区老旧小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，消防设施改造等 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 32 | 大沱口片区老旧小区改造提升项目 | 包括大沱口片区老旧小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，消防设施改造等 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 33 | 歇马农贸市场片区老旧小区改造提升项目 | 包括歇马农贸市场片区老旧小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，消防设施改造等 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 34 | 蔡家老街未拆迁片区老旧小区改造提升项目 | 包括蔡家老街未拆迁片区老旧小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，消防设施改造等 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| 35 | 同兴老街片区老旧小区改造提升项目 | 包括同兴老街片区老旧小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，沿街外立面整治，消防设施改造等 | 前期 | 缙云人文科技城管委会（新城公司) |
| （六）农林水基础设施（8项） |  |  |  |  |
| 36 | 北碚区金刀峡水库工程 | 扩建工农水库（小一型）为金刀峡水库（中型），具有防洪、城乡供水等综合利用功能，总库容1297万m³ | 前期 | 区水利局 |
| 37 | 北碚区城乡供水一体化工程 | 新建水厂1座，改扩建水厂4座，泵站5座，安装供水管网3500km，供水人口25万人 | 前期 | 区水利局 |
| 38 | 北碚区黑水滩河中小河流治理工程 | 治理河道总长69.85km，新建护岸工程32.22km | 前期 | 区水利局 |
| 39 | 北碚区嘉陵江东阳段岸线综合治理工程 | 护岸治理3km、包含护岸治理和生态修复等 | 前期 | 区水利局 |
| 40 | 北碚区2025年国家水土保持生态清洁小流域建设项目 | 以流域为单元，以水系、村庄、城镇周边为重点，实施坡耕地、路、沟、凼、池等水土保持措施，统筹实施流域水土流失综合治理 | 前期 | 区水利局 |
| 41 | 北碚区水质实验室能力提升项目 | 改建水质实验室一处，达到B级实验室标准 | 前期 | 区水利局 |
| 42 | 北碚区农村供水水质提升工程（2023—2025） | 实施11处水质提升工程，其中通过管网延伸覆盖2处，净化消毒设施设备改造9处 | 前期 | 区水利局 |
| 43 | 北碚区美丽移民村项目 | 实施风貌改造、产业转型升级 | 前期 | 区水利局 |
| （七）生态环保（1项） |  |  |  |  |
| 44 | 北碚区梁滩河流域污染综合治理及水生态系统修复工程 | 包括清淤6万㎡、滨河微型湿地0.82万㎡、水下生态系统工程2.7万㎡、底质改良工程3.6万㎡、生态驳岸工程4万㎡、水质提升工程4个、高边坡湿地0.8万㎡、水质监测系统1套、消落带生态修复5.34万㎡ | 前期 | 区生态环境局 |
| 三、重点民生项目（7项） |  |  |  |  |
| （一）教育（1项） |  |  |  |  |
| 45 | 北碚区蔡家M16地块小学校 | 占地约2.38万㎡，规划班级30个 | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （二）医疗卫生（3项） |  |  |  |  |
| 46 | 广州中医院大学第一附属医院重庆医院二期建设 | 二期拟建设1栋重点专科综合楼，总建筑面积约5.9万㎡，设置床位484张，地下停车位444个，打造三级甲等中医院 | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| 47 | 北碚区金刀峡卫生院迁扩建项目 | 总建筑面积约4300㎡，包括门诊、住院业务用房、公共卫生服务用房、计划生育服务站用房、医疗废水处理系统等建设，设置床位60张 | 前期 | 区卫生健康委 |
| 48 | 北碚区静观医院迁建项目 | 拟用地40亩，总建筑面积3.7万㎡，新建床位200张，车位400个 | 前期 | 区卫生健康委 生态农业科技产业示范区管委会（农发公司） |
| （三）民政设施（2项） |  |  |  |  |
| 49 | 经营性公墓建设项目（一期） | 占地面积约300亩，计划一期实施50亩，约1.3万个墓位 | 前期 | 缙云公司 |
| 50 | 蔡家殡仪服务站项目 | 用地面积约0.4万㎡，新建建筑面积约1.05万㎡ | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |
| （四）应急安全能力建设（1项） |  |  |  |  |
| 51 | 同兴工业园区安全生产基础设施项目（二期） | 全长约2.30km，宽26m | 前期 | 蔡家智慧新城管委会（蔡家公司） |

- 抄送：区委办公室，区人大常委会办公室，区政协办公室，区纪委

- 监委机关，区法院，区检察院，区人武部。

- 重庆市北碚区人民政府办公室              2024年3月27日印发